załącznik nr 4 do SWZ

# WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu ……. r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju z siedzibą przy ul. Sądowej 9, 28-100 Busko-Zdrój, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym            w Kielcach pod numerem KRS: 0000056600,  NIP:  6551793956,  REGON:  292448808, reprezentowanym przez:

…………………….………….,

zwanym dalej „Zamawiającym”;

a:

…………………… z siedzibą w ………………., NIP: …………….., REGON: ……………, KRS: ………………..,

reprezentowana przez:

………………………,

zwanym, dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatu rtg (nazwa aparatu), producent: …………., rok produkcji …….. (zwany dalej aparatem lub sprzętem) oraz przebudową pomieszczeń Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zespole  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Sądowej 9, a nadto wykonanie prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia aparatu oraz jego zainstalowanie wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz wymaganych parametrów sprzętu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Przebudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych piwnicy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pracownię diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej nr 1 SPZPOZ                     w Busku-Zdroju”.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany aparat wraz z niezbędnymi elementami do wykonania umowy jest fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.175 ze zm.).

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, w tym potencjał sprzętowy, ludzi                      i finansowy, zapewniający mu odpowiednią płynność finansową i niezakłóconą relacji robót,   a także brak jest podstaw do zgłoszenia wniosku o upadłość Wykonawcy w dacie zawarcia Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji prac, infrastruktury terenu prac i jej specyfikacją oraz związanymi z tym ewentualnymi komplikacjami, a także otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty.

- Wykonawca oświadcza,  że oferta obejmuje pełny zakres przedmiotu umowy uwzględniony               w ofercie.

- Odpowiedzialność za dobór aparatu oraz pozostałych elementów przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami Zamawiającego ponosi Wykonawca. Oferowany przedmiot umowy winien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w sposób zgodny ze wskazaniami i wytycznymi wytwórcy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Służby Wykonawcy, które będą wykonywały prace związane z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem, obsługą serwisową muszą się legitymować posiadaniem właściwych uprawnień związanych z wykonaniem w/w czynności.

- Wykonawca jest zobligowany do użycia opakowań odpowiednich do rodzaju transportu, które zabezpieczą przedmiot umowy przed uszkodzeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do używania.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu  następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- paszport techniczny,

- wykaz autoryzowanych punktów serwisowych w okresie gwarancyjnym,

- instrukcję użytkowania urządzenia w języku polskim,

- zasady świadczenia usług  przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu umowy,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy,

- deklarację zgodności wystawioną zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych ujęta                  w rozporządzeniu Ministra Zdrowiu z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych,

- poświadczenie zgłoszenia wyrobu medycznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu przekazania placu budowy.

- Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na ……….. roku.

- Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o gotowości przekazania przedmiotu umowy na 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru przedmiotu umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy ustala się Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy w oparciu o podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego po zainstalowaniu i uruchomieniu aparatu RTG w przystosowanych pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię RTG z uwzględnieniem poniższego punktu.

- Warunkiem podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo — odbiorczego przez obie strony jest:

- wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych,

- wykonanie prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia aparatu oraz jego zainstalowanie wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prób, pomiarów

- uzyskanie wymaganych odbiorów instytucji zewnętrznych (Sanepid, PINB), zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem na budowę

- wszelka dokumentacja (protokoły, testy, certyfikaty, instrukcja obsługi, konserwacji                    i dezynfekcji i itp.) winna być sporządzona w języku polskim, musi być dostarczona przed terminem odbioru przedmiotu

- Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac związanych z instalacją i uruchomieniem aparatu Wykonawca zapewni we własnym zakresie, a prace te wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystane materiały muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do stosowania ich w obiektach służby zdrowia. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym warunki i terminy ich wykonania w czynnym obiekcie. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonywanie robót również w dni ustawowo wolne od pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie prac warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkie zabezpieczenia, w szczególności mając na uwadze dobro osób korzystających                  z usług Zamawiającego i jego pracowników.

- Wykonawca zobowiązuje się zastosować takie materiały budowlane, które spełniają wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane, a w szczególności posiadać będą odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz winny być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentacją projektową, dostosowane do funkcji pomieszczeń, w których będą wykonywane prace.

- Wykonawca będzie utrzymywał w czystości i porządku udostępniony mu teren prac, a także swoje zaplecze, w tym zaplecze socjalne oraz drogi dojazdowe, z których korzysta. Po zakończeniu wykonania danych prac a także po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca niezwłocznie usunie z zajmowanego terenu pozostawione przez siebie odpady materiałów i śmieci. W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający może zlecić uporządkowanie zajmowanego przez Wykonawcę Terenu innemu podmiotowi, a wszelkimi poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia.

- Roboty dodatkowe nie objęte wynagrodzeniem i zakresem ustalonym niniejszą umową, mogą być wykonane tylko w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół Konieczności sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i wymagają spełnienia przesłanek określonych art. 455 ust. 3 ustawy PZP oraz zmiany umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu na roboty dodatkowe konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych lub zamiennych bez spełnienia warunków wskazanych w zdaniu powyżej, będzie odbywało się na wyłączny koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Odpowiedzialność za przedmiot umowy przenosi się na Zamawiającego z chwilą podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego. Dostawa aparatu RTG z wyposażeniem zostanie potwierdzona protokołem dostawy podpisanym przez strony.

- Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną usterki Wykonawca zobowiązany jest do ich  usunięcia w terminie i czasie ustalonym przez strony do ich usunięcia. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element przedmiotu umowy na nowy bez żadnej dodatkowej opłaty.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku jego niezgodności z przedmiotem zamówienia. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z załącznikami do umowy, Wykonawca jest obowiązany odnieść się na piśmie do zarzutów zawartych w reklamacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację oznacza jej uznanie oraz jednocześnie będzie podstawą do odstąpienia od umowy               z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej.

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy 36 miesięcznej gwarancji.

- Zmiana umownego terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić na warunkach opisanych w umowie a także w przypadku działania siły wyższej, za którą strony uważać będą nagłe nadzwyczajne zdarzenia, niezależne od stron, których wystąpienia strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, a działanie, których uniemożliwia wykonanie umowy zgodnie z jej treścią.

- Strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej, a następnie do udokumentowania tego zdarzenia.

- W przypadku, gdy stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron może od umowy odstąpić, bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi w takim przypadku według stanu na dzień zaistnienia zdarzenia siły wyższej.

§ 4.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawmy i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku oraz posiada wymagane przez prawo zaświadczenia               i certyfikaty dopuszczające do obrotu i używania.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, na warunkach oferty licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego i protokolarnego odbioru.

- Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny oraz autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty, w tym                              w szczególności: wymagane przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne i konserwacje, celem zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy towaru stanowiącego przedmiot umowy. Wykonanie prac serwisowych Wykonawca będzie potwierdzał dokonując wpisów we właściwej dokumentacji eksploatacyjnej towaru zgodnie z wymogami wytwórcy                                         i obowiązującym stanem prawnym.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych - bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że obowiązki wynikające z gwarancji realizować będzie autoryzowany serwis.

- Gwarancja biegnie od daty wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 4.

- Uprawnienia Zamawiającego przewidziane w niniejszym rozdziale nie wyłączają pozostałych uprawnień z tytułu gwarancji.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu opakowania zbiorczego przedmiotu umowy na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej).

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu możliwość zgłaszania awarii: telefonicznie bądź pocztą elektroniczną, od poniedziałku do piątku,                         w godzinach pracy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii                             w terminie max. 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od chwili zgłoszenia na awarii.

- Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy, wyłączające aparat z eksploatacji uprawniają do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

- Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca prowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy przedmiotu umowy. Przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże go do Zamawiającego.

- Wszelkie naprawy gwarancyjne odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim tygodniu upływu gwarancji poszczególnych elementów podzespołów przedmiotu umowy. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego przedmiotu umowy Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

- W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może wystąpić                           z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy. Wybór podmiotu dokonującego ekspertyzę  zostanie dokonany w uzgodnieniu między stronami.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okażę się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzaniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający                 z przestoju przedmiotu umowy związany z naprawą lub wymianą uszkodzonego elementu, podzespołu lub jego części.

- O wadliwej pracy dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli warunki gwarancji określone w niniejszej umowie są sprzeczne z warunkami przedstawionymi w Karcie Gwarancyjnej zastosowanie mają warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 5.

- Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę brutto ……………. zł (słownie: …………..) w tym podatek VAT ………….. (słownie: …………..).

- Łączne wynagrodzenie opisane w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:

- koszt zakupu aparatu

- koszt wykonania prac adaptacyjnych

- koszt wykonania odpowiednich prób i testów

- koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu przedmiotu umowy,

- wszelkie koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego,

- koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy do dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

- koszty załadunku i rozładunku przedmiotu umowy u Zamawiającego,

- koszty instalowania i uruchomienia przedmiotu umowy,

- koszty szkolenia pracowników w zakresie obsługi Zamawiającego,

- wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT, wszelkie koszty dojazdów,

- koszty serwisu eksploatacyjnego w okresie gwarancji jakości, w tym niezbędne przeglądy techniczne, konserwacje, wzorcowania i testy w zakresie ustalonym przez wytwórcę wyrobów

- Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.

- Rozliczania między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace zostało ustalone w oparciu o złożoną ofertę, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

- Zmianę ceny dopuszcza się tylko z przyczyn nie dających się przewidzieć w momencie składania oferty, pomimo dochowania należytej staranności, a w szczególności ustawowych zmian stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

- Do ceny netto doliczony będzie podatek VAT wg. obowiązującej stawki.

§ 6.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

- 0,1 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru

- 10% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- 0,1 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony ponad termin określony w §4 ust. 10 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

§ 7.

Zamawiający wyznacza koordynatora w osobie:

…………………. tel. ……………,

który będzie współpracować z przedstawicielem Wykonawcy, którym  jest:

………………….. tel. …………….

w zakresie całokształtu działań związanych z wykonaniem  postanowień niniejszej umowy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dopuszczalna. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy, a dla jej ważności wymagana jest forma pisemna.

§ 8.

- Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie, bez udziału podwykonawców*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie*: ……………………

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców Wykonawca:

- ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców,

- przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz za wykonane prace, zgodnie z art.464 ustawy Bzp.

§ 9.

- Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obydwu stron.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy lub załączników oraz nie usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego             w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z treści umowy lub z treści załączników oraz nie usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę                      w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w niniejszej umowie oraz określa warunki zmiany umowy:

- dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie w przypadku zmian przepisów powszechnie obowiązujących, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- dopuszcza się zmianę ceny oferty polegającej na urzędowej zmianie stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana ta obowiązuje Strony z mocy prawa,

- w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po Stronie Zamawiającego lub Wykonawcy w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy wstępuje jego następca prawny, w powyższych zmianach Strony powiadamiają się niezwłocznie pisemnie,

- dopuszcza się zastosowanie urządzeń, materiałów innych niż wskazanych w ofercie pod warunkiem zachowania przez nie co najmniej równoważnych parametrów technicznych                        i nie powodujących zmiany ceny oferty,

- dopuszcza się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zmian sposobu spełnienia świadczenia,

- dopuszcza się zmiany terminu realizacji w przypadku:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie obiorów oraz klęsk żywiołowych nie występujących zwykle w okresie wyznaczonym na realizację działań,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego – nie wynikające z nieprawidłowego prowadzenia robót przez Wykonawcę

3) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6)  Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta